## Slide 1: 1차 기획 자료
2016182018
서재범

## Slide 2: 게임 컨셉
때에 맞춰서 오는 장애물을 뚫고 끝까지 가기

## Slide 3
장애물
장애물
이동 방향
이동 방향
플레
이어
W키
D키로
특정 장애물 파괴
S
키

## Slide 4
내용 | 개발범위
조작 | W,A,S,D를 사용한 동작 W는 점프, S는 숙이기, A는 방어, D는 투척
맵 | 총 3개 스테이지 형식이며, 갈수록 함정이 많아짐
난이도 | 시간이 지날수록 플레이어의 속도가 점점 빨라짐
게임 기능 | 처음 체력은 3, 장애물에 부딫힐 때마다 1씩 줄어든다. 약한 장애물은 방어로 통과. 살아있는 장애물은 투척물로 제거. 그 외의 장애물은 점프나 숙이기로 피한다.
사운드 | 플레이어 점프, 플레이어 타격, 플레이어 죽음, 플레이어 투척, 장애물 파괴, 살아있는 장애물 죽음
애니메이션 | 플레이어의 이동, 플레이어의 투척, 플레이어의 죽음, 살아있는 장애물 이동, 살아있는 장애물 죽음

## Slide 5
1주차 | 자료 수집 | 플레이어 이미지, 장애물 이미지와 맵 이미지
2주차 | 이동 구현 | 플레이어, 장애물과 맵의 이동 구현
3주차 | 동작 | 플레이어의 방어와 투척과 같은 동작 구현과 약한 장애물의 파괴나 살아있는 장애물의 죽음을 구현
4주차 | 충돌체크 | 플레이어와 장애물의 충돌체크, 맵의 함정과 플레이어의 충돌 체크, 플레이어의 투척물과 장애물의 충돌체크
5주차 | 중간 점검 | 게임 일시정지, 종료 버튼 구현 및 테스트
6주차 | 움직이는 장애물 | 살아있는 장애물은 플레이어가 점프나 숙이기로 피할 수 없도록 움직이는 것을 구현
7주차 | 시간에 따른 속도 증가 | 시간에 따라서 플레이어와 장애물과 살아있는 장애물의 이동 속도가 증가
8주차 | 최종 점검 | 다른 오류가 있는지 검사
9주차 | 발표 | 최종발표